1. [W1][Management][Phuoc] Kickoff, Scope v1 & Backlog Baseline

Người thực hiện: Phước | Dự phòng: Bảo

Nhãn: Quản lý, Phân tích, P0 (Khẩn cấp)

Hạn chót nội bộ: 22:00 - 03/04

Mục tiêu: Chốt phạm vi phiên bản 1 (Scope v1) và danh mục công việc (Backlog) cho toàn nhóm trong Tuần 1.

Kết quả bắt buộc:

01 Bản tóm tắt phạm vi (Scope Summary) v1.

01 Danh sách mục tiêu và các phần ngoài phạm vi (Out-of-scope).

01 Danh mục công việc (Backlog) trên Trello (có phân công chính/phụ).

Danh sách kiểm tra (Checklist):

[ ] Tổ chức họp khởi động - Kickoff meeting (Thứ Hai 21:00).

[ ] Tổng hợp ý tưởng đề tài và chốt hướng giải quyết bài toán.

[ ] Chốt danh sách Out-of-scope để tránh làm quá rộng.

[ ] Tạo Backlog Baseline và gắn người thực hiện/dự phòng cho các tác vụ.

[ ] Chia sẻ Scope v1 cho cả nhóm xem xét (review).

Định nghĩa hoàn thành (DoD): Scope v1 đủ rõ để bắt đầu lập trình từ Tuần 2; Có danh sách Out-of-scope rõ ràng; Có đầy đủ 8 tác vụ Tuần 1 trên Trello; Cả nhóm xác nhận trong Nhật ký họp.

2. [W1][Docs][Bao] Nhật ký nhóm, Biên bản họp & Khung báo cáo

Người thực hiện: Bảo | Dự phòng: Phước

Nhãn: Tài liệu, Quản lý, P1 (Cao)

Hạn chót nội bộ: 22:00 - 03/04

Mục tiêu: Tạo bộ tài liệu nền để theo dõi tiến độ và hoàn thiện báo cáo từ đầu kỳ.

Kết quả bắt buộc: 01 Mẫu nhật ký nhóm; 01 Mẫu biên bản họp tuần; 01 Khung báo cáo (Skeleton) theo tiêu chí môn học.

Danh sách kiểm tra (Checklist):

[ ] Tạo mẫu nhật ký (có người làm, hạn chót, trạng thái, vật cản).

[ ] Tạo mẫu biên bản họp (có đầu việc phát sinh và người chịu trách nhiệm).

[ ] Tạo khung báo cáo (Phân tích, Thiết kế, Mô phỏng, Kiểm thử, Cải tiến).

[ ] Chia sẻ tài liệu trên Drive/Repo cho cả nhóm.

[ ] Nhận phản hồi và chốt bản Tuần 1.

3. [W1][DevOps][Chinh] Quy trình Repo & PR Checklist

Người thực hiện: Chiến | Dự phòng: Nguyên

Nhãn: DevOps, Hạ tầng, P0 (Khẩn cấp)

Hạn chót nội bộ: 22:00 - 03/04

Mục tiêu: Chuẩn hóa quy trình kỹ thuật để nhóm làm việc đồng bộ, giảm lỗi khi tích hợp code.

Kết quả bắt buộc: Tệp README cập nhật hướng dẫn cài đặt; Quy tắc đặt tên nhánh (Branch) và quy chuẩn viết chú thích (Commit); Danh sách kiểm tra khi gửi yêu cầu duyệt code (PR Checklist).

Danh sách kiểm tra (Checklist):

[ ] Rà soát cấu trúc kho lưu trữ (Repo) hiện tại.

[ ] Cập nhật README (cách khởi chạy nhanh và chạy kiểm thử).

[ ] Xác nhận định dạng nhánh: loại/mô-tả-ngắn.

[ ] Tạo PR Checklist (bao gồm kiểm thử, xem xét code, nhật ký thay đổi).

[ ] Demo việc nhân bản (clone) và chạy thử với ít nhất 1 thành viên.

4. [W1][UIUX][Duy] Luồng người dùng v1 & Danh sách màn hình

Người thực hiện: Duy | Dự phòng: Hoàng

Nhãn: UIUX, Phân tích, P1 (Cao)

Hạn chót nội bộ: 18:00 - 04/04

Mục tiêu: Định hình luồng trải nghiệm người dùng để Backend và Frontend làm việc khớp nhau.

Kết quả bắt buộc: 01 Sơ đồ luồng người dùng (User Flow) v1; 01 Danh sách các màn hình cần thiết.

Danh sách kiểm tra (Checklist):

[ ] Vẽ luồng chính: Trang chủ -> Nhập liệu -> Kết quả gợi ý.

[ ] Vẽ luồng xử lý lỗi cơ bản (Không có kết quả, dữ liệu nhập không hợp lệ).

[ ] Liệt kê các màn hình tối thiểu cần thực hiện ở Tuần 2.

[ ] Review (kiểm tra lại) cùng Hoàng và Minh.

5. [W1][Frontend][Hoang] Đề xuất Công nghệ & Cấu trúc Frontend

Người thực hiện: Hoàng | Dự phòng: Minh

Nhãn: Frontend, Hạ tầng, P1 (Cao)

Hạn chót nội bộ: 22:00 - 04/04

Mục tiêu: Chốt bộ công nghệ (Stack) và cấu trúc thư mục/định tuyến (Route) để bắt đầu code từ Tuần 2.

Kết quả bắt buộc: 01 Bản đề xuất Stack Frontend + Lý do; 01 Bản phác thảo Route và cấu trúc thư mục.

Danh sách kiểm tra (Checklist):

[ ] Đề xuất Stack và giải thích lý do lựa chọn.

[ ] Phác thảo Route cho các trang: Trang chủ / Nhập liệu / Kết quả.

[ ] Phác thảo cấu trúc thư mục theo từng Module.

[ ] Đồng bộ với danh sách thành phần (Component) từ Minh.

6. [W1][Frontend][Minh] Thành phần UI & Trạng thái kết quả

Người thực hiện: Minh | Dự phòng: Duy

Nhãn: Frontend, UIUX, P1 (Cao)

Hạn chót nội bộ: 18:00 - 06/04

Mục tiêu: Chốt danh sách các thành phần (Component) giao diện dùng cho việc dựng khung ở Tuần 2.

Kết quả bắt buộc: 01 Danh mục các thành phần UI; 01 Đề xuất bố cục trang kết quả + Các trạng thái (Đang tải/Trống/Lỗi).

Danh sách kiểm tra (Checklist):

[ ] Liệt kê các thành phần cho phần Nhập liệu (Input).

[ ] Liệt kê các thành phần cho thẻ/danh sách Kết quả (Result).

[ ] Mô tả các trạng thái: Đang tải (Loading), Trống (Empty), Lỗi (Error).

[ ] Khớp nội dung với Route/Thư mục của Hoàng.

7. [W1][Backend][Nguyen] Đặc tả Đầu vào/Đầu ra & Trường dữ liệu

Người thực hiện: Nguyên | Dự phòng: Chiến

Nhãn: Backend, Thuật toán, P0 (Khẩn cấp)

Hạn chót nội bộ: 18:00 - 06/04

Mục tiêu: Chốt dữ liệu đầu vào/đầu ra (I/O) và các trường thông tin cho luồng gợi ý (Recommendation).

Kết quả bắt buộc: 01 Bản đặc tả I/O Backend; 01 Danh sách các trường dữ liệu chi tiết.

Danh sách kiểm tra (Checklist):

[ ] Xác định đầu vào bắt buộc (Danh mục, Ngân sách, Khoảng cách, Số lượng kết quả).

[ ] Xác định cấu trúc đầu ra (Tên, Danh mục, Mức giá, Khoảng cách, Đánh giá, Điểm số).

[ ] Liệt kê các giả định và hạn chế của logic ban đầu.

[ ] Đồng bộ với Thịnh về định dạng bộ dữ liệu (Dataset).

8. [W1][Data][Thinh] Khảo sát Nguồn dữ liệu & Dataset mẫu

Người thực hiện: Thịnh | Dự phòng: Nguyên

Nhãn: Dữ liệu, Backend, P0 (Khẩn cấp)

Hạn chót nội bộ: 18:00 - 06/04

Mục tiêu: Chốt hướng dữ liệu để có bộ Dataset mẫu phục vụ mô phỏng ở Tuần 2.

Kết quả bắt buộc: 01 Bảng tổng hợp ít nhất 2 nguồn dữ liệu/API; 01 Bản đề xuất Dataset mẫu (20-50 dòng).

Danh sách kiểm tra (Checklist):

[ ] Khảo sát các nguồn dữ liệu mở (Open Data) hoặc API phù hợp.

[ ] Đánh giá nguồn theo tiêu chí: Dễ dùng, dễ mô phỏng, dễ mở rộng.

[ ] Tạo bản nháp khớp các trường dữ liệu (Data mapping).

[ ] Chuẩn bị bộ dữ liệu mẫu 20-50 dòng.

9. [W1][Meeting][Phuoc] Họp Khởi động & Xác nhận phân công

Người thực hiện: Phước | Hạn chót: 22:30 - 01/04

Nội dung: Chốt đề tài, phạm vi và xác nhận 8 tác vụ Tuần 1.

Yêu cầu: Có biên bản họp, danh sách rủi ro ban đầu và 100% thành viên nắm việc.

10. [W1][Meeting][Phuoc] Tổng kết Tuần 1 & Lên kế hoạch Tuần 2

Người thực hiện: Phước | Hạn chót: 22:30 - 06/04

Nội dung: Đánh giá kết quả Tuần 1 (Xong/Đang làm/Bị kẹt) và bàn giao kế hoạch Tuần 2.

Yêu cầu: Có biên bản tổng kết, cập nhật Risk Log và phân công việc cho Tuần tiếp theo.