## Mục tiêu Tuần 2

- Chốt Scope final v1.

- Hoàn thiện Problem Analysis theo rubric.

- Chốt schema dữ liệu + quy tắc lọc/xếp hạng v1.

- Hoàn thiện wireframe 3 màn hình (Home, Input, Result).

- Dựng frontend skeleton và component cơ bản.

- Bàn giao dataset mẫu đã clean.

## Phân công nhanh theo người

- Phước: Chốt scope final v1, FR/NFR, out-of-scope final.

- Bảo: Viết Problem Analysis + bảng user scenario.

- Chính: Chuẩn hóa labels + issue/PR templates + README workflow.

- Duy: Wireframe low-fidelity cho 3 màn hình.

- Hoàng: Frontend skeleton + base routes.

- Minh: Component input + result card + state loading/empty/error.

- Nguyên: Data schema final + filtering/ranking rules v1.

- Thịnh: Dataset CSV/JSON đã clean + field mapping.

## Mốc thời gian

- Thứ Hai 21:00: Kickoff W2, chốt task.

- Thứ Tư 21:00: Checkpoint giữa tuần, xử lý blocker.

- Thứ Sáu 21:00: Đồng bộ kỹ thuật frontend-backend-data.

- Chủ Nhật 21:00: Tổng kết W2, bàn giao W3.

## Deadline nội bộ

- Thứ Năm 22:00: Scope final (Phước).

- Thứ Sáu 22:00: DevOps workflow update (Chính).

- Thứ Bảy 18:00: Schema/rules (Nguyên).

- Thứ Bảy 20:00: Dataset clean (Thịnh).

- Chủ Nhật 18:00: Wireframe (Duy).

- Chủ Nhật 20:00: Problem Analysis (Bảo).

- Chủ Nhật 22:00: Frontend skeleton + components (Hoàng, Minh).

- Chủ Nhật 22:30: Meeting tổng kết W2 (Phước).

## Quy tắc làm việc

- Mỗi ngày cập nhật Trello trước 23:00.

- Block > 8h: tag backup ngay.

- Block > 12h: escalate PM để xử lý/reassign.

- Card chỉ sang Done khi có output + review + đạt DoD.

## Kết quả bắt buộc cuối Tuần 2

- Scope final v1 đã được team xác nhận.

- Problem Analysis đã sẵn sàng đưa vào báo cáo.

- Schema/rules v1 đã chốt để bước sang coding.

- Wireframe + frontend skeleton + components đã có.

- Dataset mẫu đã clean và dùng được.

- Có biên bản tổng kết và kế hoạch bàn giao sang W3.