# KẾ HOẠCH CHI TIẾT DỰ ÁN - TUẦN 1

## 1. Mục tiêu trọng tâm (Milestones)

Trong tuần đầu tiên, nhóm tập trung xác lập nền tảng kỹ thuật và thống nhất phạm vi nghiệp vụ:

- Nghiệp vụ: Chốt rõ Scope v1 (In-scope & Out-of-scope); thống nhất Input/Output cho bài toán Recommendation.

- Kỹ thuật: Khởi tạo Repository, thiết lập quy tắc Git (Branching, PR) và tài liệu hướng dẫn (README).

- Quản trị: Hoàn thiện khung tài liệu, nhật ký nhóm và quy trình vận hành nội bộ.

## 2. Phân công nhiệm vụ chi tiết (Work Breakdown Structure)

| Thành viên | Nhiệm vụ chính | Deadline | Đầu ra bắt buộc (Deliverables) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Văn Phước | Điều phối Kickoff, chốt Scope tạm, tạo Backlog tổng | Thứ Tư 22:00 | Scope summary, danh sách mục tiêu & out-of-scope, bảng phân vai. |
| Nguyễn Quốc Bảo | Thiết lập hệ thống quản trị nội bộ (Nhật ký, biên bản, báo cáo) | Thứ Năm 22:00 | Template nhật ký nhóm, biên bản họp, khung báo cáo theo Rubric. |
| Nguyễn Trung Chính | Cấu trúc hạ tầng Code (Repo GitHub, Workflow) | Thứ Năm 22:00 | Repo hoạt động, README chuẩn, quy tắc Branch & PR Checklist. |
| Phạm Xuân Duy | Thiết kế luồng trải nghiệm (User Flow) | Thứ Sáu 18:00 | Sơ đồ User Flow v1, danh sách các màn hình tương ứng. |
| Nguyễn Minh Hoàng | Định hình kiến trúc Frontend | Thứ Sáu 22:00 | Đề xuất Tech stack, cấu trúc thư mục (Folder Tree) và hệ thống Route. |
| Nguyễn Hữu Duy Minh | Thiết kế giao diện thành phần (UI Component) | Chủ Nhật 18:00 | List components, Layout trang kết quả, trạng thái Empty/Loading/Error. |
| Nguyễn Văn Nguyên | Thiết kế Logic & Data Flow (Backend/AI) | Chủ Nhật 18:00 | Tài liệu Input/Output Backend, danh sách trường dữ liệu (Schema). |
| Đỗ Đức Thịnh | Khai thác dữ liệu (Data Sourcing) | Chủ Nhật 18:00 | Bảng tổng hợp nguồn dữ liệu, Dataset mẫu (20 - 50 bản ghi). |

## 3. Lịch trình thực hiện theo ngày (Daily Timeline)

- Thứ Hai (21:00): Họp Kickoff toàn đội. Chốt mục tiêu tuần, phân quyền Owner trên Trello.

- Thứ Ba: Phước, Bảo, Chính triển khai các công việc nền tảng (Scope, Admin, Repo).

- Thứ Tư: Hoàn tất Scope v1. Rà soát rủi ro kỹ thuật và các yếu tố gây nghẽn (Blockers).

- Thứ Năm: Chốt khung tài liệu (Docs Framework) và quy trình làm việc trên Git.

- Thứ Sáu: Thống nhất User Flow và chốt Tech Stack cho phần Frontend.

- Thứ Bảy: Nguyên và Thịnh hoàn thiện mô hình dữ liệu và nguồn dữ liệu đầu vào.

- Chủ Nhật: Minh hoàn tất danh sách Component. Họp tổng kết tuần, nghiệm thu và chuyển trạng thái Card sang Done.

## 4. Quy tắc vận hành và Phối hợp (Operational Rules)

Nguyên tắc "3 Đúng": Đúng người - Đúng hạn - Đúng quy trình

- Trách nhiệm: Mỗi nhiệm vụ (Card) phải có 1 Owner chịu trách nhiệm chính và 1 Backup hỗ trợ.

- Cập nhật: Trạng thái công việc phải được cập nhật trên Trello trước 23:00 mỗi ngày.

- Xử lý điểm nghẽn (Blocking):

  - Nếu bị nghẽn (Block) quá 8 tiếng: Tag ngay thành viên Backup.

  - Nếu bị nghẽn quá 12 tiếng: Tag trực tiếp Nguyễn Văn Phước để đưa ra quyết định thay đổi hoặc xử lý khẩn cấp.

- Nghiệm thu (DoD): Chỉ được kéo task sang cột Done khi đã đáp ứng đủ tiêu chuẩn đầu ra (Definition of Done) và có ít nhất 1 thành viên khác review.